## Slide 1
IT系统需求评审会议
W30
2026年7月22日 08:40 – 09:59
会议号 509145388
陈家锋 · 林立逵 · 郑意达 · 欧建达 · 张敏 · 陈俊杰 · 郝军玲 · 童可可

## Slide 2
议程
01
月结成本分摊防呆控制
禁止分摊至历史产成品 · 制造费用科目管控
02
物料主数据价格控制校验
价格控制规则 · 异常预警 · 报表增强
03
流程规范与权限管理
需求提报合规 · 代码开发权限 · 前台化
04
产品地图系统需求
工厂型号台账 · 选型效率提升
05
渠道返利系统需求
历史数据隔离 · 售后折款字段

## Slide 3
A
SAP月结优化
与权限管理

## Slide 4
01
月结成本分摊防呆控制
禁止分摊至历史产成品
逻辑控制
通过增强逻辑禁止将差异分摊至已完工的历史产成品，强制仅分摊至当月生产工单
技术实现
增强点位于事务代码步骤17，当用户选择非分配订单选项时，系统禁止过账操作
禁止制造费用计入非制造类成本中心
科目控制
禁止非制造费用科目计入G类（一般费用）和F类（销售费用）成本中心
源头防错
在月结人工介入操作前进行前置校验，防止因选错成本中心类型导致后续报错，提升月结效率

## Slide 5
02
物料主数据价格控制校验
标准规则：价格控制 S + 价格确定 3 禁止：V 价 + 价格确定 2
异常推送机制
每日检查新增物料
非S价物料自动推送异常清单
推送至IT邮箱及财务组
要求及时调整
报表功能增强
JMN471报表增加价格控制字段
便于日常监控与统计
覆盖所有工厂及海内外系统
从源头杜绝月末差异分摊失败

## Slide 6
03
流程规范与权限管理
需求提报流程合规
需求必须由业务部门人员作为提出人发起
严禁IT人员自行提报
确保流程经过业务部门审批，满足审计要求
代码开发权限
禁止业务部门工程师直接编写代码
IT部门需严格把控代码开发权限
明确职责边界
后台程序前台化
将后台程序封装为前台事务代码
解决SD工程师频繁申请后台权限问题
新事务代码权限仅分配给IT内部

## Slide 7
B
产品地图与
渠道返利系统

## Slide 8
04
产品地图系统 — 工厂型号台账
业务痛点 国内等待 4h · 海外等待 8h → 预计每次选型节省 12小时
技术实现
主数据架构，后台统一维护工厂信息
各区域地图通过字段引用自动获取
研发信息与生产工厂信息分离
敏感数据单独控制访问权限
风险识别
业务可能绕过计划部门直接下单
可能导致产能利用不均或排产混乱
需在开发前确认是否还有其他字段
避免后续反复修改

## Slide 9
05
渠道返利系统 — 接口改造
数据切分点：2026年8月1日 — 仅展示之后新增的返利余额，旧数据线下结算
技术实现
SAP表ZID331新增"创建日期"字段
接口增加时间过滤条件
仅抓取8月1日之后数据
新增"售后折款"字段同步至渠道系统
历史数据不作为期初导入
设计规范
所有自建表必须包含完整审计字段
  （创建人、创建日期、修改人、修改日期）
严禁仅使用单一日期字段
频繁变动的销售政策采用配置化开发
减少硬编码，降低维护成本

## Slide 10
待办事项
@欧建达
将月结成本分摊防呆控制及物料价格控制校验需求发送给领导确认
@林立逵
修正需求提报流程，将业务部门提出人修改为实际业务人员
@郝军玲
与用户确认产品地图系统除工厂信息外是否还有其他字段需要增加
@郝军玲
确认业务下单流程是否会因系统上线而改变，避免计划排产混乱

## Slide 11
END
IT系统需求评审会议 · W30
2026年7月22日